VIA University College

Kløverly – Projektbeskrivelse

Mehmet Sahin (360972) og Chadi El-Khatib (361354)

Vejledere: Michael Viuff & Troels Mortensen

11.473 tegn inkl. mellemrum

Softwareingeniør Trainee

1. semester (SEP1) – reeksamen

16-10-2026

Indhold

1.	Problemfelt	1

2.	Problemformulering	2

3.	Afgrænsning	3

4.	Valg af metoder	4

5.	Tidsplan	5

6.	Risikovurdering	6

7.	Referencer	7

Problemfelt

Kløverly er en økologisk landsby med 42 beboere, der dyrker egne grøntsager og deler ting og tjenester med hinanden. Koordinatoren Grønne Bob holder i dag styr på aktiviteter og point i en notesbog. Han ønsker et digitalt system, der kan synliggøre det ”usynlige arbejde” og samtidig bevare landsbyens fokus på fællesskab (VIA University College, 2025a).

Bob beskriver tre typer aktiviteter med forskellige regler. Grønne tiltag er bæredygtige handlinger, der giver point til en fælles pulje. Fællesopgaver giver personlige point til den beboer, der udfører dem, mens bytteopgaver betales med personlige point. Systemet skal derfor kunne holde de personlige point og fællespuljen adskilt og bevare en forståelig historik over ændringerne.

Bob og eventuelt Don er de eneste brugere af administrationsprogrammet. Beboerne kommer til koordinatoren for at få registreret oplysninger og opgaver. Beboere og eksterne besøgende skal i stedet kunne bruge en offentlig hjemmeside til at læse om Kløverly og se grønne tiltag som inspiration. Programmet skal kunne bruges lokalt, mens hjemmesiden kun må modtage de oplysninger, der er nødvendige for den offentlige visning.

Administrationsprogrammet registrerer navn, husnummer, fødselsdato og point på beboerne. Disse personoplysninger må ikke blive synlige på hjemmesiden, og Bob ønsker samtidig at undgå, at pointsystemet bliver en offentlig konkurrence. Projektets centrale udfordring er derfor at skabe et enkelt lokalt system til beboere, tre opgavetyper og to pointsystemer samt en hjemmeside, der kan genbruge anonyme data uden at udstille den enkelte beboer. Der tages hensyn til dataminimering og adgang til personoplysninger (Europa-Parlamentet og Rådet, 2016).

Problemformulering

Projektet tager udgangspunkt i følgende problemformulering:

Hvordan kan vi udvikle et IT-system, der hjælper koordinatoren i Kløverly med at registrere landsbyens tre typer opgaver og de to typer point, og som samtidig formidler de grønne tiltag til omverdenen uden at udstille den enkelte beboer?

For at besvare problemformuleringen arbejder vi med fire underspørgsmål:

– Hvilke krav kan udledes af interviewet med Grønne Bob, og hvordan kan de formuleres, så de kan testes?

– Hvordan kan pointreglerne for de tre opgavetyper modelleres, så personlige point aldrig bliver negative, og historikken over ændringer bevares?

– Hvordan kan data fra administrationsprogrammet vises på en hjemmeside ved hjælp af JavaScript uden at vise personoplysninger?

– Hvordan kan vi dokumentere sammenhængen fra Bobs ønsker til krav, use cases, design, implementering og test?

Projektet betragtes som fagligt tilfredsstillende, når de aftalte funktionelle og ikke-funktionelle krav kan spores til den implementerede løsning og verificeres gennem test. Problemformuleringen besvares derfor både gennem analyse og design og gennem den efterfølgende implementering og afprøvning.

Afgrænsning

Reeksamensprojektet gennemføres over fem dage. Projektet afgrænses derfor til den kerne, der er nødvendig for at løse Bobs centrale behov og demonstrere læringsmålene i SEP1. Løsningen består af et lokalt administrationsprogram og en offentlig informationshjemmeside.

– Administrationsprogrammet udvikles som et enkeltbrugersystem i Java/JavaFX. Der implementeres ikke login, roller eller netværksbaseret adgang, fordi Bob og eventuelt Don er de eneste brugere, og programmet skal ligge lokalt på koordinatorens computer.

– Systemet omfatter registrering og vedligeholdelse af beboere, grønne tiltag, fællesopgaver og bytteopgaver samt personlige point, fælles point, historik, nulstilling, manuel pointkorrektion og rapportering.

– Data gemmes lokalt i en fil. Der udvikles ikke en database eller cloud-løsning i dette projekt.

– Hjemmesiden skal vise information om Kløverly, samlede tal og afsluttede grønne tiltag anonymt. Beboere kan ikke oprette eller ændre data via hjemmesiden.

– Den store skærm i fælleshuset implementeres ikke. Det er ikke afklaret præcist, hvilke oplysninger den skal vise, og en offentlig visning af navne og individuelle point kan skabe konkurrence og persondataproblemer.

– Automatiske mål for fællespuljen og et automatisk pointboost på 10–30 % implementeres ikke, fordi reglerne ikke er tilstrækkeligt afklaret i interviewet. Et eventuelt ekstra point kan i stedet registreres manuelt af koordinatoren.

– Automatisk nulstilling efter faste tidsintervaller implementeres ikke. Koordinatoren kan nulstille den enkelte beboers personlige saldo manuelt, mens historikken bevares.

Afgrænsningen skal sikre, at projektet kan gennemføres inden for tidsrammen uden at opfinde forretningsregler, som Bob ikke selv har fastlagt. Funktioner uden for afgrænsningen beskrives som muligheder for videreudvikling.

Valg af metoder

Projektet gennemføres med metoder, der dækker kravindsamling, analyse, design, implementering, test og projektstyring.

Kravindsamling og sporbarhed. Interviewet med Grønne Bob gennemgås systematisk, og udsagn omsættes til nummererede funktionelle og ikke-funktionelle krav. Krav-ID’er bruges i use cases, diagrammer, kode og test, så det kan dokumenteres, hvor hvert krav kommer fra, og hvordan det bliver verificeret.

Udviklingsmodel. Vandfaldsmodellen bruges som overordnet styringsmodel med faserne analyse/krav, design, implementering og test. Modellen passer til kursets læringsmål og til et projekt med et kendt casegrundlag. Vi tillader mindre tilbageløb mellem faserne, hvis implementering eller test afslører en fejl i et tidligere artefakt (Royce, 1970; VIA University College, 2025b).

Analyse og design. Kravene omsættes til use cases og aktivitetsdiagrammer. En domænemodel beskriver centrale begreber, og et UML-klassediagram samt sekvensdiagrammer bruges til at planlægge den objektorienterede løsning. Astah anvendes til UML.

Implementering. Administrationsprogrammet udvikles i Java 21 og JavaFX 21 med FXML til skærmbillederne. Maven bruges til afhængigheder og build. Data gemmes lokalt i en fil. Hjemmesiden udvikles i HTML, CSS og JavaScript og læser en anonym datafil, som programmet genererer.

Test. Modelregler testes med JUnit 5. De centrale brugerforløb testes som black box gennem JavaFX-brugerfladen, og hjemmesiden kontrolleres særskilt. De ikke-funktionelle krav formuleres målbart, så de også kan verificeres.

Versionsstyring og kvalitetssikring. Git og GitHub bruges fra første dag med løbende commits fra begge gruppemedlemmer. Før aflevering sammenholdes krav, use cases, diagrammer, kode og test for at opdage uoverensstemmelser.

Generativ AI. ChatGPT og Claude kan bruges som sparring til kode, UML, fejlfinding og formulering. Forslag accepteres ikke ukritisk; de gennemgås, tilpasses og testes af gruppen, så begge kan forklare det materiale, der indgår i projektet.

Tidsplan

Projektperioden for reeksamen er mandag den 12. oktober til fredag den 16. oktober 2026 kl. 13.00. På grund af den korte periode planlægges arbejdet dag for dag med en tydelig milepæl for hver dag. Der afsættes cirka 45–50 arbejdstimer pr. studerende i den intensive reeksamensuge; dette ligger oven på læring og projektarbejde fra det ordinære SEP1-forløb.

| Dag | Fase | Planlagte aktiviteter | Milepæl |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandag 12/10 | Analyse og design | Brainstorm, aktører, kravspecifikation, use cases, gruppekontrakt, domænemodel, klassediagram og første sekvensdiagrammer. Opsætning af Git/Maven. | Krav og grunddesign på plads før hovedimplementering. |
| Tirsdag 13/10 | Implementering | Modelklasser, JavaFX-brugerflade, persistens og grundstruktur til hjemmeside. | Kernefunktioner kan køres i programmet. |
| Onsdag 14/10 | Integration og opdatering | Use case-diagram og aktivitetsdiagrammer færdiggøres. Krav og design opdateres ved nødvendige ændringer. Hjemmesiden kobles til data fra programmet. | Program, hjemmeside og dokumentation hænger sammen. |
| Torsdag 15/10 | Test og dokumentation | JUnit, black box-test, hjemmesidetest, sporbarhedskontrol, diagramkontrol samt færdiggørelse af rapporter og bilag. | Alle krav er testet og kritiske fejl rettet. |
| Fredag 16/10 | Kvalitetssikring og aflevering | Fælles gennemgang, kontrol af filer, video, sidste rettelser og aflevering senest kl. 13.00. | Komplet aflevering klar og kontrolleret. |

Hver dag afsluttes med en kort fælles status på Teams eller fysisk, hvor næste dags opgaver fordeles, og hvor ændringer i krav eller design aftales. Hvis en milepæl ikke nås, prioriteres de krav, der er direkte nødvendige for problemformuleringen, før ekstra funktioner.

Risikovurdering

Fordi reeksamensprojektet gennemføres på fem dage, vurderes risici tidligt og kobles til en konkret forebyggende handling. Sandsynlighed og konsekvens vurderes som lav, middel eller høj.

| Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens | Forebyggelse / handling |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsplanen bliver for presset | Høj | Høj | Prioritér kernekrav, arbejd dag for dag og nedprioritér uafklarede ekstraønsker. |
| Uklare regler i Bobs interview | Middel | Høj | Spor hvert krav til interviewet. Opfind ikke regler for fx pointboost eller fællespuljemål; afgræns dem i stedet. |
| Kode og dokumentation kommer ud af takt | Middel | Høj | Brug krav-ID’er og gennemgå use cases, diagrammer, kode og test samlet før aflevering. |
| Git-konflikter eller tab af ændringer | Middel | Middel | Pull før arbejde, lav små commits og aftal ejerskab af binære filer som Astah-filen. |
| Ulig arbejdsdeling giver manglende ejerskab | Middel | Høj | Fordel ansvar, men gennemgå løbende hinandens kode og rapporttekst, så begge kan forklare hele løsningen. |
| Persistens eller web-data virker ikke | Middel | Høj | Test gem/indlæsning og datafil til hjemmesiden tidligt med små eksempler og gentag efter større ændringer. |
| Persondata bliver vist offentligt | Lav | Høj | Hjemmesidens datafil må kun indeholde anonyme eller samlede oplysninger. Kontrollér datafil og hjemmeside som særskilt test. |
| AI-forslag indeholder fejl eller skaber manglende forståelse | Middel | Høj | AI bruges som sparring. Alt gennemgås, tilpasses og testes, og begge skal kunne forklare løsningen. |

De højeste risici er tidspres, manglende sammenhæng mellem artefakter og manglende fælles ejerskab. De følges derfor op dagligt. Hvis en risiko materialiserer sig, prioriteres et stabilt og forklarligt kernesystem frem for flere funktioner.

Referencer

Anthropic. (2026). Claude [Stor sprogmodel]. https://claude.ai/

Europa-Parlamentet og Rådet. (2016). Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

OpenAI. (2026). ChatGPT [Stor sprogmodel]. https://chatgpt.com/

OpenJFX. (u.å.). JavaFX documentation. Hentet 14. oktober 2026 fra https://openjfx.io/

Oracle. (2023). Java Platform, Standard Edition 21 API specification. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. I Proceedings of IEEE WESCON (s. 1–9). IEEE.

The JUnit Team. (u.å.). JUnit 5 user guide. Hentet 14. oktober 2026 fra https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

VIA University College. (2024). Guide til projektarbejde – Projektbeskrivelse. VIA Ingeniøruddannelser.

VIA University College. (2025a). Kløverly – SW-SEP1-case, efterår 2025.

VIA University College. (2025b). Kursusbeskrivelse for TS-SEP1.